ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З

18 июля 2012 г.                                                                                № 88

г. Орел

О внедрении уровневой системы автоматизации типовых управленческих функций, реализуемых в региональной системе образования Орловской области, обеспечивающей оперативное информационно-аналитическое взаимодействие субъектов образовательного процесса

В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области 
от 15 июня 2011 года № 250-р (в редакции от 5 декабря 2011 года № 550-р),
приказом Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области от 7 декабря 2011 года № 2375 «О внедрении уровневой системы автоматизации типовых управленческих функций, реализуемых 
в региональной системе образования Орловской области, обеспечивающей оперативное информационно-аналитическое взаимодействие субъектов образовательного процесса», Планом внедрения электронных образовательных ресурсов в образовательных учреждениях Орловской области на 2012 год, утвержденным приказом Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области 30 марта 2012 года                                                                                             № 415 «О создании Координационного Совета по введению электронного документооборота в образовательных учреждениях Орловской области», Государственным контрактом  № 1-ОК от 14 мая 2012 года, 
п р и к а з ы в а ю:

- Отделу информационно-коммуникационных технологий 
(И. Е. Ермаков) обеспечить внедрение уровневой системы автоматизации типовых управленческих функций, реализуемых в региональной системе образования Орловской области, обеспечивающей оперативное информационно-аналитическое взаимодействие субъектов образовательного процесса (далее -  Система) на следующих объектах автоматизации:

Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области;

казенное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»;

органы местного самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования Орловской области;

образовательные учреждения, действующие в системе образования Орловской области.

2. Назначить:

Цаплина Виктора Васильевича, главного методиста отдела аудита 
и экспертизы качества образования, ответственным за внедрение Системы 
в части научно-методического сопровождения, осуществления контроля 
за актуальностью и своевременностью внесения первичных данных 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление 
в сфере образования;

Манюнина Павла Александровича, программиста отдела информационно-коммуникационных технологий, ответственным 
за внедрение Системы в части информационно-технологического сопровождения.

3. Утвердить Дорожную карту внедрения Системы, приложение 1.

4. Утвердить график проведения обучающих семинаров 
с ответственными операторами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и образовательных учреждений по внедрению Системы, приложение 2.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

1) организовать внедрение Системы в образовательных учреждениях муниципального образования;

2) утвердить Дорожную карту внедрения Системы на уровне муниципального образования и образовательных учреждений в срок 
до 25 июля 2012 года;

3) назначить в срок до 25 июля 2012 года ответственных операторов 
за внедрение и эксплуатацию Системы:

в органе местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования;

в образовательных учреждениях;

4) обеспечить создание операторами (муниципальный уровень) учетных записей всех образовательных учреждений муниципального образования для доступа в Систему в срок до 25 июля 2012 года;

5) организовать участие ответственных операторов в обучающих семинарах по работе в Системе согласно графику, приложение 2;

6) организовать контроль за внедрением,  дальнейшей эксплуатацией, актуальностью и своевременностью внесения первичных данных 
на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений.

6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                               А. И. Карлов

Приложение 1

к приказу казенного учреждения  Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»

от 18 июля 2012 г. № 88

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения уровневой системы автоматизации типовых управленческих функций, реализуемых в региональной системе образования Орловской области, обеспечивающей оперативное информационно-аналитическое взаимодействие субъектов образовательного процесса (далее – Система)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация службы технической поддержки пользователей Системы | Постоянно | ООО «Белгородский информационные решения» |
| 2. | Разработка нормативно-методического обеспечения процесса внедрения Системы | 3-4 кв. 2012 г. | Координационный Совет, ОРЦОКО |
| 3. | По результатам ознакомительного семинара назначение даты обучающих семинаров с муниципальными операторами Системы | до 20 июля 2012 г. | ОРЦОКО |
| 4. | Назначение приказами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных операторов, ответственных за внедрение и эксплуатацию Системы | до 25 июля 2012 г. | Руководители органов местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования |
| 5. | Назначение приказами органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования операторов, ответственных за внедрение и эксплуатацию Системы в образовательных учреждениях | до 25 июля 2012 г. | Руководители органов местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования |
| 6. | Разработка проектов организационно-распорядительных документов, административных регламентов предоставления услуг в сфере образования в электронном виде | до 25 июля 2012 г. | ОРЦОКО |
| 7. | Организация и проведение обучающих on-line семинаров с муниципальными операторами и операторами образовательных учреждений | с 27 июля по 1 августа 2012 года | ООО «Белгородский информационные решения» |
| 8. | Организация и проведение обучающих семинаров с муниципальными операторами и операторами образовательных учреждений на базе ОРЦОКО | 13-14 августа 2012 г. | ООО «Белгородский информационные решения» |
| 9. | Утверждение Дорожной карты заполнения первичной информации в Системе для образовательных учреждений | до 20 августа 2012 г. | Руководители органов местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования |
| 10. | Подготовка и утверждение организационно-распорядительной документации для реализации обработки персональных данных сотрудников учреждений управления образованием, образовательных учреждений, обучающихся, их родителей (законных представителей) | до 1 сентября 2012 г. | Все учреждения – участники Системы, участвующие в сборе и обработке персональных данных |
| 11. | Обучение всех должностных лиц в образовательных учреждениях, ответственных за заполнение и ведение отдельных форм | до 1 сентября 2012 г. | Руководители органов местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования, руководители ОУ |
| 12. | Утверждение административных регламентов предоставления услуг в сфере образования в электронном виде | до 1 сентября 2012 г. | Руководители органов местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования |
| 13. | Утверждение порядка контроля актуальности информации в Системе | до 1 сентября 2012 г. | ОРЦОКО |
| 14. | Организация и проведение семинаров с муниципальными операторами и операторами образовательных учреждений | по запросу | ООО «Белгородский информационные решения» |

Приложение 2

к приказу казенного учреждения  Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»

от 18 июля 2012 г. № 88

ГРАФИК
 обучающих семинаров с муниципальными операторами и операторами образовательных учреждений Системы на базе казенного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества образования»

| № п/п | Муниципальные образования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | г. Орел | 13 августа 2012 г. |
| 2. | г. Мценск, г. Ливны | 14 августа 2012 г. |

ГРАФИК
 обучающих on-line семинаров с муниципальными операторами и операторами образовательных учреждений Системы

| № п/п | Муниципальные образования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Болховский район, Верховский район, Глазуновский район, Дмитровский район, Должанский район, Знаменский район, Урицкий район | 27 июля 2012 г. |
| 2. | Залегощенский район, Колпнянский район, Корсаковский район, Краснозоренский район, Кромской район, Мценский район | 30 июля 2012 г. |
| 3. | Ливенский район, Малоархангельский район, Новодеревеньковский район, Новосильский район, Свердловский район | 31 июля 2012 г. |
| 4. | Орловский район, Покровский район, Сосковский район, Троснянский район, Хотынецкий район, Шаблыкинский район | 1 августа 2012 г. |